УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Троицкого района

от 12.05.2023  года         № 467

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Троицкого района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Троицкого района»

| Ответственный исполнитель | Администрация Троицкого района |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация Троицкого района, МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края, Региональный оператор, сельсоветы Троицкого района, все предприятия и учреждения района. |
| Основные разработчики программы | Администрация Троицкого района |
| Цели программы | Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Троицкого района. |
| Задачи программы | Совершенствование нормативно – правового и организационного обеспечения деятельности в сфере обращения с отходами; Развитие инфраструктуры по сбору, транспортированию, размещению, переработке и захоронению твердых бытовых и жидких отходов; Развитие системы экологического образования и информирования населения в сфере обращения с отходами производства и потребления; Организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов, для временного складирования на срок не более чем шесть месяцев. |
| Индикаторы и показатели программы | Количество выявленных несанкционированных свалок на территории Троицкого района; Количество ликвидированных несанкционированных свалок, от количества выявленных; Количество собранных ртутьсодержащих отходов, для временного хранения на срок не более чем шесть месяцев; Число учащихся школ, дошкольных учреждений, принявших участие в проведении экологических семинаров, конференций, выставок по вопросам обращения с отходами; Количество лиц, вовлеченных в процесс экологического образования, воспитания и просвещения. |
| Срок реализации программы | 2020 – 2025 годы |
| Объем финансирования программы | Общий объем финансирования за счет всех источников – 7009,00 тыс. рублей За счет средств районного бюджета – 5216,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020г. – 10,00 тыс. рублей; 2021г. – 325,00 тыс. рублей; 2022г. – 200,00 тыс. рублей; 2023г. – 4681,00 тыс. рублей; 2024г. – 393,00 тыс. рублей; 2025г. - 0,00 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников – 1793,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020г. - 260,00 тыс. рублей; 2021г. - 493,00 тыс. рублей; 2022г. - 260,00 тыс. рублей; 2023г. - 260,00 тыс. рублей; 2024г. - 260,00 тыс. рублей. 2025г. - 260,00 тыс. рублей. Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение доли ликвидированных несанкционированных свалок, от количества выявленных; Увеличение доли населения Троицкого района Алтайского края, вовлеченного в процесс экологического образования, воспитания и просвещения; Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья к общему количеству образованных отходов; Создание эффективной системы управления отходами; Снижение количества размещенных отходов и их максимальное вовлечение в хозяйственный оборот как дополнительный источник сырья; Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами; Главным результатом реализации программы должно стать повышение экологической культуры жителей и общественного экологического сознания. |

Общие положения

Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Троицкого района» направлена на создание правовых, экономических и материально технических условий для повышения предпринимательской и инвестиционной активности в сфере сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования, размещения отходов производства и потребления на территории Троицкого района.

Объектами размещения твердых бытовых отходов являются полигоны размещения твердых бытовых отходов.

Определения основных понятий и терминов, используемых в тексте программы, соответствуют положениям Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», закона  Алтайского края от 11. 02. 2008 № 11-ЗС «Об обращении с отходами производства и потребления в Алтайском крае», Межгосударственного стандарта ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (введен в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.12. 2001 № 607 –ст).

Нормативные правовые акты, на основе которых разрабатывалась программа:

Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7- ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 г. № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1096 «О федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)»;

Межгосударственный стандарт ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (введен в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.12. 2001 № 607-ст);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий»;

Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденная приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298;

Закон Алтайского края от 03.04.2015 г. № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае»;

Закон Алтайского края от 01.02.2007 г. № 3-ЗС «Об охране окружающей среды в Алтайском крае»;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 20 сентября 2021 года  N 1193 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Алтайского края»;

Постановление Администрации Алтайского края от 06.08.2010 г. № 350 «Об утверждении Порядка ведения регионального кадастра отходов на территории Алтайского края»;

Постановление Администрации Троицкого района Алтайского края от 12 августа 2011 г. № 489 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»;

Соглашение от 30 апреля 2021 г. № 202/21-ДО «Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Барнаульской зоны Алтайского края».

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время на всей территории Троицкого района Алтайского края продолжается работа в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе в части организации системы сбора и вывоза отходов.

Проблема обращения с отходами является комплексной и охватывает все области экономики и жизнедеятельности населения Алтайского края.
Для решения данной проблемы необходимы единый организационно-технологический подход, программно-целевые методы решения и координация действий всех уровней власти, а также бизнес-структур, общественных организаций и населения.

Одной из важнейших задач органов государственной власти и органов местного самоуправления Алтайского края является организация экологоприемлемой, технологически возможной и экономически целесообразной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), включая ликвидацию накопленного экологического ущерба, на основе использования наилучших доступных технологий в этой области.

Действенным организационным инструментом, направленным на решение этой задачи, является Территориальная схема обращения с отходами.

Для обеспечения этого права граждан, в части уменьшения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, приказом                                Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 20 сентября 2021 года  N 1193   утверждена территориальная схема обращения с отходами  Алтайского  края, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

В основу Территориальной схемы положен механизм управления региональной системой обращения с отходами, основанный на межмуниципальном зонировании территорий Алтайского края (выделены 7 управленческих округов) и развития инфраструктуры по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов.

Троицкий район относится к Барнаульской зоне. С 02.06.2021 года приступил к работе новый региональный оператор ООО «ЭКОСОЮЗ» и закончил свою деятельность АО «Эко-Комплекс», который осуществлял свою деятельность с 01.01.2019 по 01.06.2021 г.г.

В рамках Территориальной схемы планируется строительство ряда объектов по обращению с отходами. В частности в Алтайском крае запланировано строительство 22 мусоросортировочных линий с мощность от 30 до 150  тыс.  т/год   и  строительство 34 мусороперегрузочных станций мощностью 1,0-7,0 тыс. т/год, планируется к строительству дополнительно 5 новых полигонов ТКО и реконструкция 1 полигона ТКО. Это позволит грамотно организовать движение мусоропотока и справиться с большими объемами образующихся отходов.

В Троицком районе планируется размещение мусоросортировочной линии. Также Территориальной схемой предусмотрено размещение в Троицком районе 519 контейнеров.

За счет средств краевого бюджета, выделенных Троицкому району в 2019 году (1216 тыс. руб.)  приобретены в 2020 году и установлены в районе 240 контейнеров. В 2020 году дополнительно из краевого бюджета выделено Троицкому району 1908 тыс. руб. на приобретение контейнеров. Администрацией района проведены закупочные процедуры, в результате которых   поставлено еще 424 контейнера. В 2021 году из краевого бюджета выделено Троицкому району 950 тыс. руб. на приобретение контейнеров. Администрацией района проведены закупочные процедуры, в результате которых   поставлено еще 122 контейнера. За счет средств местного бюджета также приобретались контейнеры и обустраивались площадки для ТКО.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»  в 2020 году обустроены 35 площадок для ТКО   в Беловском, Петровском, Зеленополянском и Хайрюзовском сельсоветах на сумму 1494,7 тыс. руб.  За счет средств местного бюджета в 2021 году обустроены 58 мест (площадок) накопления ТКО, в 2022 году – 92. Работы по обустройству площадок еще ведутся. Необходимо проводить работы по организации раздельного сбора и вывоза ТКО.

Региональный оператор обязан осуществлять деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, обезвреживанию, утилизации и размещении ТКО в соответствии с территориальной схемой, руководствуясь основными принципами и приоритетными направлениями государственной политики в области обращения с отходами производства и потребления, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в области обращения с отходами производства и потребления, охраны окружающей среды и обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Основная часть образовавшихся бытовых отходов направляется на полигон твердых бытовых отходов ТБО с. Троицкое. Существующий полигон расположен на расстоянии 3100 метров в северо – восточном направлении от с. Троицкое Троицкого района. Земельный участок для размещения полигона ТБО поставлен на кадастровый учет и получено санитарно – эпидемиологическое заключение. Полигон ТБО внесен в государственный реестр объектов размещение отходов (ГРОРО), в Перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов.

Остальные ранее задействованные  свалки ТБО в населенных пунктах Троицкого района, расположены как в лесных массивах, так и на сельскохозяйственных землях и необходимо проводить работы по их ликвидации.

Проблема обращения с отходами производства и потребления на территории Троицкого района является комплексной и ее решение наиболее целесообразно проводить путем разработки и реализации Программы.

Цели и задачи программы

Целью реализации программы является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Достижение цели, совершенствование нормативно – правового и организационного обеспечения деятельности в сфере обращения с отходами;

Развитие инфраструктуры по сбору, транспортированию, размещению, переработке и захоронению твердых бытовых и жидких отходов;

Развитие системы экологического образования и информирования населения в сфере обращения с отходами производства и потребления;

Организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов, для временного складирования на срок не более чем шесть месяцев.

Система программных мероприятий

В целях совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления на территории Троицкого района, уменьшения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на установление системного подхода к процессу сбора и утилизации всех видов отходов, привлечение средств частных инвесторов.

В соответствии с поставленной целью и задачами, система мероприятий программ включает в себя работу по четырем направлениям:

В рамках первого направления будут реализованы мероприятия по совершенствованию нормативно – правового и организационного обеспечения   деятельности в сфере обращения с отходами на территории района, создание условий и механизмов для повышения предпринимательской активности и эффективности деятельности в данной области, привлечения частных инвестиций;

В рамках второго направления мероприятия направлены на развитие инфраструктуры по сбору, транспортированию, размещению, переработке и захоронению твердых бытовых и жидких отходов. Мероприятия направлены на обустройство существующего полигона твердых  и жидких отходов, приобретение транспортных средств для работы и обслуживания полигона ТБО, на обустройство и содержание  мест (площадок) накопления ТКО;

В рамках третьего направления мероприятия направлены на ликвидацию вреда окружающей среде, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью. Предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация полигонов ТБО, эксплуатация которых завершена;

В рамках четвертого направления будут реализованы мероприятия по развитию системы экологического образования и информирование общественности, в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Перечень программных мероприятий предоставлен в приложении 1.

Ресурсное обеспечение реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств

Районного бюджета  - в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и на плановый период;

Внебюджетных источников.

Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы отображены в приложении 2.

Объемы финансирования мероприятий программы могут ежегодно корректироваться при формировании районного бюджета на очередной финансовый год. В зависимости от изменения объемов финансирования подлежат уточнению показатели и индикаторы эффективности Программы.

Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации программы предусматривается создание правовых, организационно – управленческих, финансовых и материально – технических условий для повышения предпринимательской  и инвестиционной активности в сфере сбора и вывоза отходов производства и потребления на территории Троицкого района Алтайского края.

К 2025 году ожидается:

увеличение количества ликвидированных несанкционированных свалок, от количества выявленных;

увеличение количества лиц населения Троицкого района, вовлеченного в процесс экологического образования, воспитания и просвещения;

увеличение количества утилизированных ртутьсодержащих отходов в районе;

увеличение числа учащихся школ, дошкольных учреждений, принявших участие в проведении экологических семинаров, конференций, выставок по вопросам обращения с отходами.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе критериев, установленных согласно Постановлению Администрации Алтайского края от 10 июня 2009 г. № 247 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации долгосрочных целевых ведомственных целевых программ».

В результате осуществления мероприятий программы ожидается рост качественных показателей в обеспечении выполнения требований природоохранного законодательства, улучшения экологической обстановки и количественных показателей в области обезвреживания, утилизации отходов и ресурсосбережения.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы приведена в приложении 3.

Система управления реализации программы

Заказчиком – координатором реализации программы является Администрация Троицкого района Алтайского края, которая обеспечивает размещение заказов на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основные исполнители программы

Администрация района, Администрации сельсоветов района, предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории Троицкого района Алтайского края, реализующие проекты в сфере обращения с отходами (по согласованию).

Исполнители обеспечивают

Выполнение мероприятий программы;

Совершенствование нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами;

Формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

Подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации программы в отчетном году.

Программные мероприятия реализуются в порядке и на условиях, утверждаемых нормативными правовыми актами Правительством края и Администрацией Троицкого района. Для последовательной реализации программных мероприятий ежегодно утверждается план работы по выполнению программы с ежеквартальным рассмотрением итогов и оценкой реализации программы.

Приложение 1

к  муниципальной программе «Развитие системы обращения с

отходами производства и потребления на территории

Троицкого района »

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий  муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Троицкого района»

| Наименование мероприятий | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего | Источник финансирования | Исполнители | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Совершенствование нормативно – правового и организационного обеспечения деятельности в сфере обращения с отходами | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Администрация района, МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края, Региональный оператор | Создание условий и механизмов для эффективной деятельности в области обращения с отходами |
| Мероприятие 1.1.1 Разработка и утверждение нормативных правовых актов и инструктивно – методической документации по обращению с отходами | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Администрация района. | Создание условий и механизмов для эффективной деятельности в области обращения с отходами |
| Мероприятие 1.1.2 Формирование и ведение государственного кадастра отходов и проведение паспортизации опасных отходов. | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Администрация района. | Формирование единой информационной системы по обращению с отходами |
| Задача 2.1 Развитие инфраструктуры по сбору, транспортированию, размещению, переработке и захоронению твердых бытовых и жидких отходов | 5.0 230,00 | 298,0 493,00 | 200,00 230,00 | 4671,00 230,00 | 0,00 230,00 |  | 0,00 230,00 | 683,00 1643,00 | Бюджет района Внебюджетные средства | МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края, Региональный оператор, Администрация Троицкого района | Улучшение санитарного и экологического состояния территории района |
| Мероприятие 2.1.1 Обустройство и узаконения полигонов ТБО во всех населенных пунктах района | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - | - - | Бюджет района Внебюджетные средства | Администрация района, МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края, | Улучшение санитарного и экологического состояния территории района |
| Мероприятие 2.1.2 Организация системы сбора твердых бытовых и жидких отходов | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 | 200,00 | Внебюджетные средства | Региональный оператор | Улучшение санитарного и экологического состояния территории района |
| Мероприятие 2.1.3 Организация переработки ТБО | - | - | - | - | - |  | - | - | Внебюджетные средства | МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края, | Улучшение санитарного и экологического состояния территории района |
| Мероприятие 2.1.4 Укрепление подъездных путей к местам размещения ТБО и ЖБО | 100,00 | 13,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 513,00 | Внебюджетные средства | МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края, | Улучшение санитарного и экологического состояния территории района |
| Мероприятие 2.1.5 Организация хранения и захоронения отходов | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  | 60,00 | 300,00 | Внебюджетные средства | МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края, | Создание эффективной системы сбора, хранения, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов |
| Мероприятие 2.1.6 Ограждение полигона ТБО | 30,00 | 80,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 230,00 | Внебюджетные средства | МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края, | Создание эффективной системы сбора, хранения, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов |
| Мероприятие 2.1.7 Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (свалок) | 5,0 | 298,00 | 200,00 | 385,00 | 0,00 |  | 0,00 | 683,00 | Бюджет района | Администрация района. | Улучшение санитарного и экологического состояния территории района |
| Мероприятие 2.1.8 Приобретение транспортных средств для работы и обслуживания полигона ТБО | 0,00 | 400.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 400,00 | Внебюджетные средства | МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края | Создание эффективной системы сбора, хранения, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов |
| Мероприятие 2.1.9 Обустройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4286,0 | 0,00 |  | 0,00 | 4481,0 | Бюджет района | Администрация района. | Улучшение санитарного и экологического состояния территории района |
| Задача 3.1 Развитие системы экологического образования и системы информирования населения в сфере обращения с отходами производства и потребления. | 5,0 - | 27,0 - | 0,00 - | 10,0 - | 0,00 - |  | 0,00 - | 52,00 - | Бюджет района | Администрация района МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края, Региональный оператор | Информирование и просвещение населения Троицкого района |
| Мероприятие 3.1.1 Подготовка информационных материалов в средствах массовой информации для информирования населения о состоянии системы обращения с отходами производства и потребления на территории района, проводимых и планируемых мероприятиях по снижению уровня загрязнения района отходами. | - | - | - | - | - |  | - | - | - | Администрация района, МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского кря, Региональный оператор | Информирование и просвещение населения Троицкого района |
| Мероприятие 3.1.2 Подготовка информационных материалов в виде аналитических и информационных брошюр, буклетов, макетов наружной рекламы. | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  | 0,00 | 17,00 | Бюджет района | Администрация района | Улучшение экологического имиджа Троицкого района |
| Мероприятие 3.1.3 Привлечение населения района к реализации проектов экологического образования и просвещения ( проведение районных акций) | 3,00 - | 22,00 - | 0,00 - | 5,00 - | 0,00 - |  | 0,00 - | 35,00 - | Бюджет района | Администрация района МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края, Региональный оператор | Улучшение санитарного и экологического состояния территории района |
| Задача 4.1. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов для временного складирования на срок не более чем шесть месяцев | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 150,00 | Внебюджетные средства | МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края, Региональный оператор | Создание системы сбора и временного хранения использованных ртутьсодержащих ламп |
| Мероприятие 5.1.1 Оборудование мест временного складирования отработанных отходов на срок не более чем шесть месяцев | - | - | - | - | - |  | - | - | Внебюджетные средства | МУП ЖКУ Троицкого района Алтайского края, Региональный оператор | Создание системы сбора и временного хранения использованных ртутьсодержащих ламп |
| Внебюджетные средства | 260,00 | 493,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |  | 260,00 | 1793,00 | - | - | - |
| Районный бюджет | 10,00 | 325,00 | 200,00 | 4681,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5216,00 | - | - | - |
| Всего | 270,00 | 818,00 | 460,00 | 4941,00 | 260,00 |  | 260,00 | 7009,00 | - | - | - |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие системы обращения

с отходами производства и потребления на территории

Троицкого района»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

по направлениям муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Троицкого района»

| Источники и направления расходов | Сумма затрат |  |  |  |  |  | Всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
| Всего финансовых затрат | 270,00 | 818,00 | 460,00 | 4941,00 | 260,00 | 260,00 | 7009.00 |  |
| В том числе: из районного бюджета | 10,00 | 325,00 | 200,00 | 4681,00 | 0,00 | 0,00 | 5216,00 |  |
| Из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Из внебюджетных источников | 260,00 | 493,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1793,00 |  |

Приложение 3

К муниципальной программе «Развитие системы обращения с

отходами производства и потребления на территории

Троицкого района»

ДИНАМИКА

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства  и потребления на территории Троицкого района»

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикаторов по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. |
| 1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 21 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Количество лиц, вовлеченных в процесс экологического образования и просвещения | чел. | 1650 | 2550 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 3. | Количество собранных ртутьсодержащих отходов для временного складирования на срок не более чем шесть месяцев | ед. | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4. | Количество учащихся школ, принявших участие в проведении экологических семинаров, конференций, выставок по вопросам обращения с отходами | ед. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5. | Количество учреждений ( организаций), принявших участие в проведении экологических семинаров, конференций, выставок по вопросам обращения с отходами | ед. | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |